力合优科项目一期渗水质量问题维修工程招标公告

- 工程名称：力合优科项目一期渗水质量问题维修工程

- 招标单位：优科数码科技（惠州）有限公司

- 建设地点：惠州市惠阳区镇隆镇皇后村

- 四、项目概况：本项目位于惠州市惠阳区镇隆镇皇后村，占地面积83347㎡，容积率3.0，项目分两期建设。其中，一期建筑面积为11.89万㎡，已交付使用超过两年。本次招标范围为力合优科项目一期总承包施工单位施工的渗水质量问题维修。

五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：

1、标段划分：本工程划分为 1 个标段。

2、招标内容、规模：

本次招标范围为力合优科项目一期渗水质量问题维修，包括不限于以下内容：

（1）1栋、3-5栋外墙渗水维修，位置分散。

（2）1栋、3-5栋外墙内侧面抹灰返碱处理，位置分散。

（3）1-5栋外窗渗水维修（外立面高空作业），位置分散。

（4）1-5栋屋面渗水维修，位置分散。

（5）渗水维修需严格按招标文件技术要求执行。

（6）外墙涂料恢复（包括封闭底漆、防水腻子、面漆等），不在本次招标范围。

（7）渗水维修质保期为三年。质保时间从本次招标约定的维修工程，经建设单位、物业单位验收合格之日（以施工单位、物业单位、建设单位三方签字盖章的书面文件日期为准）起算；验收条件为本次招标约定的维修工程维修完成后，经符合规范要求的有压力雨水检验（或达到规范要求的压力淋水或闭水测试）后，不再渗水；保修范围为本次招标约定实施维修的部位。

（8）包括但不限于高空作业安全措施、保险、淋水试验、材料检测，以及因外墙渗水维修点位零散分布导致施工过程中所需设施、材料发生移位、换位等所有相关费用。

（9）以及履行合同和满足相关规范、技术要求及规定所涉及的其他工作与服务等，具体详工程量清单。以上工程内容及工程量发包人有权进行调整（增加或减少），承包人须无条件执行，其涉及调整工程内容对应的金额按实结算，不得因此提出费用和工期的索赔。

3、最高投标限价：以深圳阳光采购平台公示为准。

六、投标人资格要求：

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或事业单位法人机构或其他组织（需提供营业执照或事业单位法人证书或其他相关证明文件复印件并加盖投标人公章）。

2、投标人须具备具有有效的建筑工程施工总承包三级及以上或防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质（提供有效期内的资质证书复印件或扫描件）；

3、投标人须具备安全生产许可证（提供在有效期内的证书复印件或扫描件）；

4、投标人必须至少具备1个近三年（2022年9月1日至投标截止日，以竣工验收报告时间为准）建筑工程合同额中防水或防水改造工程占比200万元及以上、或单独防水工程合同额为200万元及以上的业绩。（投标人业绩应提交包括但不限于：含有合同双方名称、项目名称、承包范围、工程合同额、签字盖章等信息的合同页、验收报告和招标人认为可提供的其他有效证明文件）

5、投标人拟派项目经理应持有二级或以上注册建造师证（建筑工程专业），提供证书复印件或扫描件；

6、拟派项目经理具有安全生产考核合格证（B证），且在有效期内，提供证书复印件或扫描件。

7、项目经理2022年9月1日至投标报名截止日，至少有1个防水工程已完工且防水工程部分合同金额不少于200万元的类似业绩。

8、本项目不接受联合体投标。

七、其他

本次招标公告内容具体以深圳阳光采购平台网站发布为准。